## 1. Career & Job Market Navigator

### 1.1. Большая визия

Оставляем 1H2026:

- Поддержка нескольких источников вакансий (hh, SuperJob, зарубежные джобы).

- Полноценный AI-агент, который:

  - сам тянет свежие вакансии по API,

  - читает резюме/LinkedIn/HH-профиль пользователя,

  - строит персональную карьерную дорожную карту,

  - общается с пользователем в диалоговом формате.

- Продвинутая ML-начинка:

  - предсказание зарплат,

  - прогноз времени выхода на нужный уровень,

  - персональные курсы/ресурсы с адаптивным планом.

### 1.2. MVP-версия (что точно делаем до конца семестра)

Цель MVP: показать, что вы умеете:

- собрать и проанализировать данные по вакансиям,

- извлечь реальные инсайты для рынка труда,

- упаковать это в продуктовый сценарий: как помочь человеку спланировать карьеру.

MVP-функциональность:

- Датасет вакансий (10k+ строк) по IT/аналитике в РФ (hh.ru / агрегированный датасет).

- Базовая карта рынка:

  - распределение зарплат по городам/уровням (junior/middle/senior);

  - топ-скиллы, которые чаще всего требуют;

  - какие комбинации навыков связаны с более высокими вилками.

- 2–3 типовых карьерных сценария (персоны):

  - Студент магистратуры по данным → Junior DA / Junior DS;

  - Аналитик в смежной отрасли → Data Analyst middle;

  - Свитчер из не-IT → BI/продуктовый аналитик.

- Продуктовый сценарий:

  - пользователь уменьшает разрыв между «где он сейчас» и «куда хочет» за счёт того, что видит реальную статистику рынка и требования.

- Простейший интерфейс-демо:

  - либо Figma-прототип с 3-5 экранами,

  - либо простая табличка/дашборд, показывающий путь одной персоны (не обязательно кодовый web-продукт).

MVP для Python:

- Один ноутбук с нормальной предобработкой, фичами, EDA и визуализациями.

- 3–6 хороших, читаемых графиков, которые можно вставить в презентацию.

MVP для НИС:

- Презентация на 15-20 слайдов с чётким сторителлингом.

- Вшитые в неё графики и выводы из Python-проекта.

- Скрипт выступления + запись экрана или онлайн-защита.

## 2. План по Python-проекту (дедлайн 14.12.2025)

Исходим из того, что сегодня 19.11.2025. Тогда:

- До 29.11 – собрать рабочий MVP-ноутбук (версия v0.8), который уже даёт осмысленные графики.

- 30.11–14.12 – полировка, добивка ТЗ, дополнительные фишки.

Роли (как мы раньше договорились):

- P – Product Owner / Research Lead

- D – Data Lead

- T – Tech Lead (Python & инфраструктура)

- PM – Project Manager / QA

### Этап 0. Выбор и первичная загрузка данных (до 21.11)

Цель: определиться с конкретным датасетом и убедиться, что мы его реально читаем в pandas.

Задачи:

- P:

  - Финально формулирует фокус:

    - например, «data/analytics/ML вакансии по России за 2022–2024 годы».

- D:

  - Выбирает/подтверждает источник данных (готовый датасет с hh.ru / агрегированный .csv).

  - Проверяет, что по строкам/признакам вы получаете 10k+ строк и ≥8–10 признаков.

- T:

  - Пишет минимальный код: загрузка датасета, df.head(), df.info(), сохранение в репо/папку проекта.

- PM:

  - Фиксирует решение в общем документе: где лежат данные, какой файл считать основным.

Результат: есть рабочий df, над которым можно работать всем.

### Этап 1. Предобработка (22–24.11)

Цель: привести сырые данные во внятный вид.

Задачи:

- D:

  - Анализирует столбцы: типы, пропуски, дубликаты, выбросы.

  - Решает, что делать с:

    - зарплатой (мин/макс/валюта → одна шкала),

    - городами (нормализовать/укрупнить),

    - текстами (вакансия, требования, навыки).

- T:

  - Оформляет код предобработки в читаемом виде (функции/блоки):

    - преобразование типов,

    - удаление/заполнение пропусков,

    - фильтрация по нужным профессиям (например, только «аналитик», «data scientist» и т.п.).

- P:

  - В markdown-ячейках описывает зачем вы делаете каждое решение (почему выбросы удалили, почему фильтруете профессии).

- PM:

  - Проверяет, что ноутбук выполняется целиком без ошибок,

  - следит, чтобы были комментарии к ключевым шагам.

Результат: чистый датасет df_clean, пригодный для EDA и фичей.

### Этап 2. Фичи (25–27.11)

Цель: извлечь из сырых колонок новые осмысленные признаки, связанные с карьерой.

Кандидаты на признаки:

- Уровень позиции: junior / middle / senior (по тексту названия/требований).

- is_remote – флаг удалёнки.

- skill_python, skill_sql, skill_excel, skill_ml, skill_powerbi, skill_english и т.п.

- Город/регион (укрупнённый, например: Москва / СПб / регионы-миллионики / прочие).

- Годовая зарплата в рублях (расчётная).

Задачи:

- D:

  - Определяет список фичей и правила их расчёта.

  - Проверяет распределения новых фичей (нет ли странностей).

- T:

  - Реализует функции для извлечения фичей из текстовых полей (regex / простые правила).

  - Добавляет код в ноутбук, оформляет всё аккуратно.

- P:

  - В markdown объясняет:

    - почему именно такие навыки выделены,

    - что означает каждая фича для будущего продукта (например, skill_sql=1 → кандидат может претендовать на такой-то набор ролей).

- PM:

  - Следит, чтобы фичей было не меньше 2 новых (по ТЗ курса), но лучше 5–10 содержательных.

Результат: df_features с готовым набором признаков.

### Этап 3. EDA + основные графики (28–29.11) – MVP к защите НИС

Цель: к 29.11 иметь уже осмысленные инсайты и графики, которые можно вставить в презентацию НИС.

Задачи:

- D:

  - Делает ключевые разрезы:

    - зарплаты по уровню позиции и городам;

    - частота навыков;

    - связка навыков и уровня зарплат.

  - Формулирует 3–5 главных выводов.

- T:

  - Строит 3–6 графиков:

    - boxplot зарплат по уровню,

    - barplot топ-10 навыков,

    - heatmap «навык × город» или «уровень × навык».

- P:

  - В ноутбуке пишет текстовые выводы под каждым блоком.

  - Выбирает 2–3 графика, которые точно пойдут в презентацию НИС.

- PM:

  - Проверяет, что ноутбук:

    - читаемый,

    - без «затыков»,

    - с заголовками и логичной структурой.

Результат: версия ноутбука v0.8, достаточная, чтобы на основе неё делать сторителлинг продукта и защищаться по НИС.

### Этап 4. Расширенный анализ и полировка (30.11–07.12)

Цель: довести ноутбук до уровня «конфетка» под требования курса.

Задачи:

- D:

  - Добавить ещё 1–2 интересных анализа (например, по динамике во времени, если есть даты).

  - Попробовать простую кластеризацию или сегментацию (по навыкам/зарплатам).

- T:

  - Переписать повторяющийся код в функции.

  - Убрать мусор/черновики, привести всё к чистому скрипту.

- P:

  - Пройтись по ноутбуку как по статье/отчёту:

    - логика изложения,

    - понятность текста,

    - переходы между разделами.

- PM:

  - Проверка на соответствие ТЗ курса (этапы 0–4, количество фичей, визуализаций).

### Этап 5. Финальный QA и сдача (08–14.12)

Цель: ничего не сломать в последние дни

- PM:

  - Делает полный прогон ноутбука с нуля,

  - проверяет наличие информации о распределении вкладов участников.

- Все:

  - Мелкие правки, косметика, комментарии, README.

## 3. План по НИС «Продуктовый подход» (предпочтительно готово к 29.11, дедлайн 22.12)

Здесь мы используем результат Python-проекта как «двигатель смысла».

### Этап A. Каркас истории и позиционирование (20–22.11)

Цель: чётко понять, что вы продаёте и кому.

- P:

  - Формулирует 2–3 ключевых persona (студент магистратуры, джун, свитчер).

  - Пишет черновик: проблема → решение → value proposition.

- D:

  - Подбирает 3–5 чисел/фактов про рынок вакансий (сколько вакансий, какие вилки).

- T:

  - Рисует черновую архитектурную схему продукта (как данные из вакансий превращаются в карьерные планы).

- PM:

  - Создаёт шаблон презентации (Google Slides/PowerPoint), заводит структуру слайдов.

### Этап B. Черновик презентации (23–25.11)

Цель: собрать «скелет» 15–20 слайдов без идеального дизайна.

- P:

  - Наполняет слайды 2–7 (контекст, проблема, ЦА, решение, value prop).

- D:

  - Делает блок «данные и инсайты» – описывает, какие данные используете и что хотите показать.

- T:

  - Добавляет первые черновики слайдов про архитектуру и роль AI-агентов/MCP.

- PM:

  - Следит за логикой: есть ли чёткое начало, середина, конец.

### Этап C. Интеграция графиков из Python и отработка MVP-сценария (26–28.11)

Цель: к 29.11 иметь рабочую презентацию, где уже есть реальные графики и понятный пользовательский сценарий.

- D + T:

  - Выгружают 2–4 лучших графика из ноутбука (png/svg) и вставляют в слайды.

- P:

  - Описывает на слайдах, что эти графики значат для пользователя:

    - «видно, что навыки X и Y поднимают зарплату»,

    - «джунам сильно сложнее в регионах vs Москва».

  - Прописывает 1–2 конкретных пользовательских сценария (storytelling):

    - «Анна, 23 года, магистр по данным…»

- T:

  - Дорабатывает технический блок: как агент работает, какие коннекторы MCP использует.

- PM:

  - Собирает всё, проверяет тайминг выступления (10–15 минут).

  - Распределяет, кто какие слайды презентует.

Результат к 29.11:

- Есть рабочая презентация с данными, графиками, ролями, сценариями.

- Вы можете защититься онлайн или сделать пробную защиту.

### Этап D. Репетиция и возможная онлайн-защита (29.11)

- Все:

  - Прогон презентации с таймером.

  - Фиксирование слабых мест (где не хватает аргументации или неочевидно).

- PM:

  - Записывает список доработок на декабрь, если вы будете пользоваться дополнительным временем до 22.12.

### Этап E. Доработки до «идеала» (30.11–22.12, по остаточному принципу)

Цель: при наличии времени довести НИС до уровня «VC-ready pitch».

- P:

  - Чуть больше проработать конкурентный анализ, go-to-market.

- D:

  - Добавить 1–2 слайда с более продвинутыми инсайтами (например, кластеры ролей).

- T:

  - Если получится – сделать простой интерактивный прототип (Figma / Notion / минимальный web).

- PM:

  - Проверить, что преза полностью соответствует формальным требованиям преподавателя (объём, формат, наличие записи экрана и т.п.).